# Plan de Trabajo por Fases y Prioridades — Proyecto GEMODIDA

Este documento describe el plan oficial de ejecución del proyecto GEMODIDA, organizado en fases, prioridades, entregables, dependencias y criterios de completitud. Se utilizará como guía operativa y como tablero maestro para dar seguimiento al avance del desarrollo.

---

## 1. Objetivos del Plan de Trabajo

- Organizar el desarrollo por fases lógicas y progresivas.

- Priorizar actividades críticas para habilitar un MVP funcional.

- Establecer controles de avance (pendientes, en proceso, completadas).

- Proveer un roadmap claro para desarrolladores, analistas y dirección.

- Facilitar ejecución híbrida (scrum/kanban) con iteraciones continuas.

---

## 2. Macro‐Fases del Proyecto

### **Fase 1 — Infraestructura y Fundamentos (Prioridad Máxima)**

**Objetivo:** Crear la base que soportará todos los módulos posteriores.

**Tareas principales:**

1. Diseño final del modelo de datos (BD PostgreSQL – Supabase).

2. Configuración de Supabase: políticas RLS, triggers, vistas, funciones.

3. Arquitectura de la aplicación (Next.js + Node.js + React + PWA).

4. Sistema de autenticación y autorización (roles, grupos, sucursales).

5. Implementación de auditoría centralizada.

6. Implementación del panel de desarrollo (principal-dashboard – versión mínima).

**Dependencias:** Ninguna, es la base del proyecto.

**Criterios de completitud:**

- BD estable, sin cambios críticos pendientes.

- Login/Logout completo.

- RBAC funcionando.

- Registro de auditoría funcionando.

---

### **Fase 2 — Paneles Base y Navegación Operativa (Prioridad Alta)**

**Objetivo:** Establecer el esqueleto navegable del sistema.

**Tareas:**

1. Página de inicio (tarjetas operativas con rutas y metadatos).

2. Routing avanzado para paneles según grupo/rol/sucursal.

3. Generación del layout y sidebar para cada panel.

4. Implementar paneles en blanco con estructura:

- monitoreo-gerencia

- monitoreo-operaciones

- monitoreo-encuestas

- promociones-gerencia

- promociones-operaciones

- admin-general

- principal-dashboard

**Dependencias:** Fase 1 (RBAC + login + BD).

**Criterios de completitud:**

- Cada panel debe cargar correctamente según permisos.

- Redirecciones automáticas por rol.

- Control de acceso aplicado en frontend + backend.

---

## Fase 3 — Módulos Críticos del MVP (Prioridad Alta)

**Objetivo:** Liberar la primera versión funcional del proyecto.

**Tareas:**

### 3.1 Módulo de Encuestas y Sondeos

- CRUD de plantillas.

- Constructor dinámico de formularios.

- Validaciones automáticas.

- Captura online/offline (PWA + IndexedDB).

- Ciclo de vida completo (borrador → archivo).

### 3.2 Módulo de Scraping y Tendencias

- Configuración de palabras clave.

- Conexión a APIs externas o scraping legal.

- Registro de hallazgos.

- Dashboard de alertas.

### 3.3 Módulo de Actividades (Monitoreo + Promociones)

- Registro de actividades.

- Seguimiento y control de avance.

- Evidencias.

**Dependencias:** Paneles base funcionales.

**Criterios de completitud:**

- Se puede realizar una encuesta completa.

- Scraping activo manual.

- Actividades registrables desde paneles.

- Validación de calidad activa.

---

## Fase 4 — Reportes, Indicadores y Escritorio Analítico (Prioridad Media)

**Objetivo:** Proveer capacidad de análisis y salida institucional.

**Tareas:**

1. Motor de indicadores basado en fichas técnicas.

2. Dashboard dinámico con KPIs.

3. Generación de documentos: PDF, MD, DOCX.

4. Exportación: CSV / JSON / XLSX.

5. Integración con Power BI y Data Studio.

6. Informes ejecutivos automáticos.

**Criterios de completitud:**

- Indicadores calculados correctamente.

- Exportaciones operativas.

- Integración BI funcional.

---

## Fase 5 — Integraciones Externas, Automatizaciones y Notificaciones (Prioridad Media/Baja)

**Tareas:**

- API pública y privada.

- Automatización de scraping.

- Alertas por correo, WhatsApp, push.

- Cron jobs para tareas programadas.

---

## Fase 6 — Optimización, Endurecimiento y Escalabilidad (Prioridad Baja)

**Tareas:**

- Optimización de consultas SQL.

- Monitoreo de rendimiento.

- Hardening de seguridad.

- Refactor general.

- Stress testing.

---

## 3. Roadmap en Orden de Prioridades

### **Prioridad Máxima (Urgente)**

1. Modelo de datos final.

2. RBAC completo.

3. Paneles base y navegación.

### **Prioridad Alta**

4. Encuestas (constructor + captura PWA).

5. Scraping inicial.

6. Actividades.

### **Prioridad Media**

7. Reportes.

8. Indicadores.

9. Integraciones BI.

### **Prioridad Media/Baja**

10. Automatizaciones.

11. Notificaciones.

12. API pública.

### **Prioridad Baja**

13. Optimización.

14. Hardening.

15. Escalabilidad.

---

## 4. Tablero de Control de Avance (Kanban Técnico)

### **Columna: PENDIENTES**

- Elementos de la fase actual aún no iniciados.

- Requerimientos en revisión.

- Mockups y documentación previa.

### **Columna: EN PROCESO**

- Tareas activas asignadas a uno o varios desarrolladores.

- Revisiones de QA.

- Integraciones en progreso.

### **Columna: COMPLETADAS**

- Funcionalidades ya integradas en ambiente dev.

- QA aprobado.

- Merge final a rama principal.

### **Columna: ARCHIVADAS**

- Fases concluidas.

- Entregables aprobados por dirección.

---

## 5. Riesgos y Mitigaciones

- **Cambios futuros en paneles o módulos** → Arquitectura modular + diseño flexible.

- **Complejidad del scraping** → Enfoque en APIs antes que HTML scraping.

- **Cambios de política institucional** → Módulos configurables por BD.

- **Dependencias externas (BI, APIs)** → Abstracción por servicios.

---

## 6. Conclusión

Este plan de trabajo servirá como la guía operativa y estratégica del proyecto GEMODIDA, permitiendo medir avance real, priorizar esfuerzos y mantener coherencia entre las áreas de desarrollo, análisis, monitoreo y dirección.